## Slide 1: Sahada İş Analizi, Olası Riskler ve Müşteri İlişkileri

## Slide 2: İyi Analiz = İyi Yazılım
Yazılım projeleri sadece kod yazmak değildir.
Başarısız projelerin büyük kısmı:
  Yanlış analiz
  Eksik iletişim
  Müşteri beklentilerinin iyi yönetilememesi yüzünden olur
Birçok projede hataların %50+’sı analiz aşamasında yapılır.

## Slide 3: İş Analizi Nedir? Sahada Ne Anlama Gelir?
İş analizi: Müşterinin ne istediğini, neden istediğini ve bunu yazılıma nasıl dönüştüreceğimizi anlama süreci.
Sahadaki Gerçek Karşılığı:
  Müşteri ne söyler ≠ Müşteri ne ister
  İş analisti / yazılım mühendisi çoğu zaman:
    Çevirmen
    Arabulucu
    Psikolog rolündedir

## Slide 4: Ön Analiz – Fiyat Belirleme
Zor ve Riskli
Zaman Kısıtlı
Bazı detaylar fazladan adam/gün’e mal olabilir.
Tecrübe en büyük yardımcı
Ön hazırlık önemli (müşterinin ne yaptığına önceden çalışın)
Mevcut veriler projeye aktarılcak mı ve kim aktaracak?

## Slide 5: Sahada İş Analizi Yaparken
Toplantılar
Yerinde gözlem (saha ziyareti)
Mevcut süreçlerin incelenmesi
Kullanıcılarla birebir görüşmeler
Karşılıklı imzalı toplantı tutanakları

## Slide 6: Mevcut Süreç (As-Is)
Şu an işler nasıl yürüyor?
Excel, defter, WhatsApp, sözlü süreçler
Mevcut Yazılımlar

## Slide 7: Hedef Süreç (To-Be)
Yazılım sonrası nasıl olacak?
Gerçekçi mi? Uygulanabilir mi?
Yazılım karmaşıklaşırsa kullanım azalır. Kullanım azalırsa proje başarısız olur.
Herşey yazılım ile olmak zorunda değil.

## Slide 8: Gereksinimlerin Belirlenmesi
Fonksiyonel gereksinimler
Fonksiyonel olmayan gereksinimler (performans, güvenlik, yetkilendirme, hız)
Yazılım Nerede Koşacak (On-premise, Cloud vs.)

## Slide 9: Dokümantasyon
Mümkün İse:
  Use Case
  ER Diagramları
  UML
  Akış Diagramları
  Wireframe
Tasarlayıp Müşteriye gösterin.

## Slide 10: Riskler
Yanlış / Eksik Gereksinim
  Belirsiz İfadeler:
    “Kullanıcı dostu”
    “Hızlı”
    “Kolay”
Kapsam Kayması (Scope Creep)
  “Bunu da ekleyelim”
  Küçük gibi görünen ama projeyi büyüten talepler
  Bilinçsiz şekilde saklanan detaylar.

## Slide 11: Riskler
Kullanıcı Direnci
  “Biz bunu istemedik”
  “Excel daha iyiydi”
  Projeye baştan karşı kullanıcılar
Teknik Riskler
  Altyapı yetersizliği
  Entegrasyon problemleri
  Gerçek verinin test ortamında olmaması
  Mevcut verilerin sisteme aktarımındaki zorluklar.

## Slide 12: Riskler
Müşteri: “Buna küçük bir alan ekleyelim”
Müşteri için çok önemli bir detay olmayabilir ancak gerçekte:
  DB değişikliği
  Class diyagram değişikliği
  UI değişikliği
Henüz bir tasarım çıkmamış olsa da yazılımı karmaşıklaştıracak ama müşterinin pek de işine yaramayacak özelliklerden kaçınmaya çalışın.

## Slide 13: Müşteri İlişkileri
Müşteri ile İletişimde Gerçekler
  Müşteri yazılımcı değildir
  Teknik detay boğabilir
  Yanlış anlaşılan her konu ileride kriz olur
İyi Müşteri Yönetimi İçin
  Basit anlat
  Görselleştir (mockup, wireframe)
  Yazılı teyit al
  Toplantı notlarını paylaş
  Müşteriden bir temsilci seç, iletişimi onunla sağla

## Slide 14: Tavsiyeler
Sadece kod yazmayı değil:
  Dinlemeyi
  Soru sormayı
  Süreç analiz etmeyi öğrenin
Başarılı yazılım projeleri:
  %30 kod
  %70 analiz, iletişim ve yönetim
Sahada fark yaratan yazılımcı:
  İş bilen
  İnsan anlayan
  Riskleri öngören kişidir